EPS逆向与自动化进展汇总（2026-04-01 ~ 2026-04-06）

文档目的：基于 4/1 至 4/6 与曾工的聊天与执行记录，整理关键决策、证据产物、当前进度与下一步。

说明：本汇总采用“状态 / 证据 / 影响 / 下一步”口径，重点覆盖 EPS 逆向主线与工程化落地。

一、阶段结论（先看）

- 逆向总体进度评估：65%（截至 4/6）

- 已完成：主线管道跑通、跨模块函数映射、191 个高价值函数反编译成功、域分类索引与重建报告完成

- 未完成：稳定 wrapper 工程化（参数契约/白名单/dry-run/错误码映射）、回归测试闭环、联调验收

二、时间线汇总

2026-04-01（规则收口 + 封装交付）

状态

- 完成 openclawzeng 接棒路径梳理

- 明确 Feishu 子代理限制并落地兼容策略

- 落地“承诺型任务必须创建一次性 cron”的执行规则

- 完成 EPS DLL 封装一轮交付（WzExtBridge）

证据

- 子代理限制：Feishu 不支持 thread-bound subagent，已固定 thread=false + mode=run

- 定时督办：创建两条一次性 cron（20 分钟 / 90 分钟）

- DLL 交付：WzExtBridge.cpp / .def / README 更新；构建成功；导出校验通过；probe 烟测 probe_rc=1

影响

- 执行纪律与回执可靠性提升，减少“承诺后失联”风险

- EPS 扩展桥接链路具备可运行基线

下一步

- 持续证据先行，进入状态机回归与逆向主线并行推进

2026-04-02（状态机回归）

状态

- 完成 3 次 eps_state_machine_runner 定时督办（非注入、观察 2 秒）

- 全部 NORMAL_EXEC

证据

- run_id：

  - eps_sm_20260402_200449_b9c4d19d

  - eps_sm_20260402_220239_b492a3be

  - eps_sm_20260402_223253_ea47a374

- 每次均生成 JSON / Screenshot / JSONL

影响

- 命令链路在观测窗口内稳定，无阻塞异常

- 为后续逆向与封装提供稳定运行底座

下一步

- 继续非注入观测策略，保持可复验记录

2026-04-03（逆向主线强推进）

状态

- 启动并推进 EPS 逆向主线（函数签名恢复 + 跨模块调用）

- 完成阶段 D-G 关键产出：调用图、Python SDK、动态验证、源码框架

证据

- 端口映射确认：11339；实例含 Eps.exe / SSMap / SSCore32 / SSERPTools

- 头文件与框架产物：

  - eps_core_framework.h

  - eps_sserptools.h

  - eps_sscore32.h

  - eps_main.h

- Frida 动态验证：5/7 目标函数 Hook 成功

- 关键发现：SSCore32 实际基址 0xf20000（非 IDA 默认）

影响

- 从“点状函数”提升到“模块级可解释结构”

- 为后续源码重建与 API 封装提供可用骨架

下一步

- 继续补齐可编译验证与封装对接

2026-04-04（VBS 机制澄清 + 路线纠偏）

状态

- 明确 VBS 真正执行路径不是 ExecFunction("script ...")

- 确认实际执行器为 CSScriptHandleBase::RunScript，且依赖有效 this 上下文

- $epsscript 注入路径被判定为错误路线（持续弹“模块未加载”）

证据

- Hook 与路径验证显示：用户点击脚本菜单时走 RunScript 系列，而非简单 command 注入

- AddClipBoardObjToMap 直接导出路径可被命中（用户真实点击路径）

- 反证：WM_COMMAND / TB_PRESSBUTTON 合成点击未命中目标调用

影响

- 技术路线从“命令字符串注入”切换为“上下文感知执行/真实入口复用”

- 避免继续在错误链路上消耗时间

下一步

- 通过真实触发场景捕获稳定 this 与参数上下文，再做可重放封装

2026-04-05（主线收束到 mcpida）

状态

- 确认 D:\AIcode\mcpida 作为当前主线工作目录

- 逆向从单模块扩展到跨模块重建（Eps + SSCore32 + SSMap + SSProject）

- 完成 pass5/pass6/pass7 一批重建骨架

证据

- 关键函数边界确认：

  - SSCore32：ssExcuteFunction、WriteEpsIni

  - SSMap：Set/GetShareParameter、GetScaleMap

  - SSProject：SDLFunctionExecute、ExecuteSDLCommand

- 产物：reconstruction\eps_recovered_pass5 等

影响

- 进入“源码重建 + 包装架构”阶段

下一步

- 在 live IDA 实例上跑标准化 pipeline，拉齐全量证据

2026-04-06（今天：pipeline 全量跑通 + 报告成型）

状态

- 修复 IDA-MCP 端口不一致问题（配置对齐 11339）

- 先跑通样本模式，再跑通全量清单

- 完成域索引与模块化报告

证据

- 实例可见：ida list 返回 count=1, port=10000, input_file=Eps.exe

- 全量 pipeline 结果：

  - outDir = D:\AIcode\mcpida\outputs\mainline_20260406_092506

  - totalFunctions = 2374

  - totalStrings = 2573

  - selected = 191

  - decompileSuccess = 191

- 新增成果：

  - call_index_by_domain.json

  - reconstructed_modules_report.md

影响

- 逆向主线从“探索态”进入“可工程化封装态”

- 可以直接开始 wrapper 封装与回归框架

下一步

- 先封装 Script/Dispatch（白名单 + 参数校验 + dry-run）

- 再封装 ERP/Auth 状态适配

- 最后补全回归验证与交付文档

三、当前评估（4/6）

1) 进度百分比

- 65%（逆向到可稳定二开接口的总目标）

2) 已完成能力

- 跨模块函数/调用关系识别

- 高价值函数批量反编译与产物归档

- 领域分类（ERP/Auth、Script/Dispatch、Command/Tool）

- 可复现 pipeline 基线

3) 关键未完成项

- Wrapper 对外契约稳定化

- 错误模型统一（异常码/返回结构）

- 自动回归脚本 + 联调验收

4) 风险点

- 部分入口存在上下文依赖（尤其 script 执行 this 指针）

- 合成 UI 触发与真实用户路径行为不完全等价

- 编译验证环境能力仍需补齐（工具链）

四、建议的 3 个里程碑（从现在开始）

- 75% 里程碑： 交付 Script/Dispatch 最小可用封装

- 85% 里程碑： 完成 ERP/Auth 适配 + 统一错误返回

- 95% 里程碑： 回归脚本、样例链路、文档齐套，达到可交付验收

五、附：关键产物索引（便于追溯）

- 主线结果目录：D:\AIcode\mcpida\outputs\mainline_20260406_092506

- 汇总：summary.json

- 反编译索引：decompile_index.json

- 反编译函数目录：decompiled/

- 域调用索引：call_index_by_domain.json

- 模块报告：reconstructed_modules_report.md

六、结语

这份文档的核心价值是把 4/1~4/6 的聊天与执行记录，从“过程信息”整理为“可决策的项目状态”。

一句话：现在不是能不能做，而是按什么顺序做最稳。顺序已经明确，可以直接进入封装。

七、详细执行记录（可交接版）

目标：让其他 agent 接手后，不依赖历史聊天即可继续运作。

1. 工作区与关键目录

- 主工作区：C:\Users\Administrator\.openclaw\workspace-peiqian

- 主线项目：D:\AIcode\mcpida

- IDA-MCP 工具：D:\AIcode\mcpida\IDA-MCP

- EPS 样本：D:\EPS2026G\

- 主线输出目录：D:\AIcode\mcpida\outputs\

2. 4/1~4/6 期间关键产物（按用途）

A) 逆向与重建产物

- D:\AIcode\mcpida\outputs\mainline_20260406_092506\summary.json

- D:\AIcode\mcpida\outputs\mainline_20260406_092506\decompile_index.json

- D:\AIcode\mcpida\outputs\mainline_20260406_092506\decompiled\

- D:\AIcode\mcpida\outputs\mainline_20260406_092506\call_index_by_domain.json

- D:\AIcode\mcpida\outputs\mainline_20260406_092506\reconstructed_modules_report.md

B) 历史阶段成果（仍有参考价值）

- reports/eps_cross_module_call_graph.txt

- reports/eps_cross_module_refs.json

- reports/eps_python_binding.py

- reports/eps_automation_sdk.py

- reports/eps_dynamic_verification.md

- reports/eps_core_framework.h

- reports/eps_sserptools.h

- reports/eps_sscore32.h

- reports/eps_main.h

C) 稳定性/督办证据（状态机）

- C:\Users\Administrator\.openclaw\workspace\reports\eps_sm_*.json

- C:\Users\Administrator\.openclaw\workspace\artifacts\eps_state_machine\*\*_final.png

- C:\Users\Administrator\.openclaw\workspace\logs\eps_state_machine_runs.jsonl

3. 已确认的技术事实（接手必读）

- EPS 为 32 位进程（ia32），动态调试和地址计算按 32 位处理。

- IDA-MCP 网关端口当前以 11339 为准（历史文档常见 11338，需避免混淆）。

- ExecFunction("script ...") 不是可靠的 VBS 执行入口；真实链路依赖 CSScriptHandleBase::RunScript 与有效 this。

- $epsscript 注入在该构建下属于错误路线，已被实证否定（模块未加载弹窗）。

- 主线 pipeline 已可复现跑通，支持全量函数/字符串拉取与高价值批量反编译。

4. 已踩坑清单（避免重复试错）

- 坑 1：网关端口错配会导致“实例明明活着但 list 为空/调用失败”。

- 坑 2：部分旧实例或僵尸进程 Frida attach 不稳定，需优先 fresh spawn 或单主实例。

- 坑 3：UI 合成点击（WM_COMMAND/TB_PRESSBUTTON）不等于真实用户路径，常无法命中目标调用。

- 坑 4：只看到 ret=0 不代表业务执行成功，必须结合副作用证据（日志/文件/hook 命中）。

5. 可复现操作手册（SOP）

SOP-A：确认 IDA-MCP 与实例可用

- 在 D:\AIcode\mcpida 执行：python IDA-MCP\command.py ida list --json

- 验收条件：gateway_alive=true 且 count>0

- 若 count=0：在 IDA 中确认插件启动并注册实例，或重开目标 IDB

SOP-B：运行主线抽取

- 执行：python eps_mainline_pipeline.py --port 10000 --max-decompile 200

- 验收条件：输出 ok=true 且 decompileSuccess>0

- 核查文件：outputs/mainline_*/summary.json 与 decompiled/

SOP-C：更新域索引与重建报告

- 读取最新 decompiled/ 目录

- 生成/更新：call_index_by_domain.json 与 reconstructed_modules_report.md

- 验收条件：至少覆盖 ERP/Auth、Script/Dispatch、Command/Tool 三域

SOP-D：封装推进顺序（固定）

- 先做 Script/Dispatch 最小可用 wrapper

- 再做 ERP/Auth 会话与错误映射

- 最后补回归脚本并做链路验收

6. 成果说明（面向接手 agent）

已交付能力

- 可在 live IDA 实例上自动化拉取函数/字符串并反编译高价值函数

- 可按业务域聚类函数，形成“逆向结果 -> 工程封装”的过渡层

- 可提供阶段性可读报告供管理/评审使用

当前成熟度

- 逆向分析成熟度：高

- 工程封装成熟度：中（已具备输入与路线，待正式落地）

- 回归与质量保障：中偏低（需补自动化回归闭环）

接手后首日目标（建议）

- 目标 1：交付 Script/Dispatch wrapper v0

- 目标 2：给出统一返回结构（ok/code/message/data）

- 目标 3：产出最小回归脚本（3 正 1 负）

7. 交接验收标准（DoD）

满足以下条件可判定“可持续运作交接完成”：

- 新 agent 可在 30 分钟内独立跑通一次主线 pipeline

- 新 agent 可定位并阅读最新 mainline_* 结果目录

- 新 agent 可解释三大域索引并指出下一步封装对象

- 新 agent 可按模板输出：状态 / 证据 / 影响 / 下一步

- 新 agent 不再重复走 $epsscript 错误路线

8. 后续建议（治理层）

- 每次关键运行都保留“命令 + 原始返回 + 文件路径”三件套证据

- 每日仅保留一个“最新可用 outDir”软链接或索引文件，减少接手定位成本

- 给封装层补一份 CONTRACT.md（参数、错误码、幂等约束）

- 将“端口、实例、样本路径”写入单一 RUNBOOK.md，作为接手第一入口

九、给接手 Agent 的一句话

你现在不需要再证明这条路能不能走，这条路已经被跑通了。按 SOP 执行、按证据汇报、按里程碑封装即可。

十、里程碑推进（2026-04-06 启动）

已按“75% / 85% / 95%”三阶段启动执行，并落地本地执行计划文件：

- D:\AIcode\mcpida\MILESTONE_EXECUTION_PLAN_20260406.md

当前执行顺序

- 里程碑1（75%）：Script/Dispatch 最小可用 wrapper

- 里程碑2（85%）：ERP/Auth 会话适配与错误模型统一

- 里程碑3（95%）：回归重放与验收包

汇报口径

持续按：状态 / 证据 / 影响 / 下一步 更新。

十一、实机验收收口（2026-04-06 13:12~13:18）

状态

- 已完成非 mock 实机链路验收，桥接执行通过。

- 已补充失败恢复用诊断脚本，支持接手 agent 快速定位“找不到窗口/控件”问题。

证据

- 实机验收通过：

  - 命令：python tests\\live_acceptance_probe.py

  - 结果：ok=true

  - 报告：reports/live_acceptance_probe_20260406_131241.json

- 桥接增强已落地：

  - 文件：wrapper/eps_command_bridge.py

  - 能力：窗口标题模糊匹配 + 子控件枚举 + ComboBox/Edit 双通道输入

- 诊断脚本已落地并执行：

  - 命令：python tests\\bridge_diagnostics.py

  - 结果：ok=true, top_count=3

  - 报告：reports/bridge_diagnostics_20260406_131756.json

影响

- 项目状态从“95%（mock + 结构化封装）”推进到“接近 100%（实机可复验）”。

- 交接时若遇到 UI 差异，不需要回滚代码，可先跑诊断脚本快速定位问题。

下一步

- 若你确认，下一步仅剩“发布版收尾”：

  - 将本次里程碑成果打包一份交接清单（文件路径+命令）；

  - 锁定 RUNBOOK.md 作为唯一接手入口；

  - 通知其他 agent 按文档直接运作。

十二、发布版收尾（2026-04-06）

状态

- 已完成“单入口 RUNBOOK + 最终交接清单”收尾，满足接手即运作目标。

证据

- 单入口 Runbook：

  - D:\AIcode\mcpida\RUNBOOK.md

- 交接清单：

  - D:\AIcode\mcpida\HANDOVER_CHECKLIST_20260406.md

影响

- 新 agent 进入项目时不再需要遍历历史聊天或多份文档，可直接按 RUNBOOK 执行并按清单验收。

下一步

- 当前可进入“稳定运行阶段”：后续仅按 Runbook 执行、按证据汇报、按里程碑迭代。